# Техреализация и QA v1 — финальная каноническая версия

Проект: Комплекс Реутского 2.0
Статус: документ для рабочего цикла v1

# Назначение документа

Документ фиксирует правила технической реализации лендинга v1 и критерии QA. Его задача — перевести замороженную версию в сборку без смыслового дрейфа.

# Что нужно собрать

• Лендинг v1 с экранами 1–8 в утвержденной последовательности.

• Desktop и mobile-версию.

• CTA, состояния формы и базовые интерфейсные состояния.

• Логику экранов без изменения маршрута чтения.

# Что нельзя менять на этапе реализации

• Стратегию, сегмент, позиционирование, состав экранов, порядок блоков и логику CTA.

• Характер продукта: нельзя превращать его в обычный спорткомплекс, аттракцион или каталог элементов.

• Тексты по смыслу — допустима только техническая адаптация под интерфейс.

• Нельзя добавлять неподтвержденные обещания: безопасность 2.0, возраст, число детей, модульность, сертификация, комплектность, цену, сроки и доказанные эффекты 2.0.

# QA-подход

• Проверять не только визуальную корректность, но и сохранность смысла.

• Отдельно фиксировать редакторские шероховатости, не превращая их в повод пересобрать стратегию.

• Любые спорные места относить к одной из трех категорий: собрано корректно / есть технические ограничения / требуется подтверждение заказчика.

# Результат этапа

Собранная версия лендинга v1, список реализованных экранов и состояний, а также QA-список в трех категориях.